UMOWA NR TKE/         /2021

W dniu  …… .    .2021 roku,

pomiędzy UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowanym przez:

mgr Konrada Raczkowskiego – Kanclerza UMB,

zwanym dalej ,,Zamawiającym”,

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..reprezentowaną przez:

………………………………….,

zwaną dalej ,,Wykonawcą”,

Zamówienie udzielone bez obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zwanej „ustawą”  zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wartość robót zamówienia jest mniejsza niż 130.000 PLN netto.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

      - Przedmiotem umowy jest wykonanie: remontu 2 łazienek (łazienka damska i łazienka męska) mieszczące się na parterze budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz miejscowa naprawa schodów lastrykowych.

      - Szczegółowy zakres prac określają: dokumentacja rysunkowa, Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Terminy wykonania przedmiotu umowy:    30.09.2021 r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę podpisania protokołu  odbioru końcowego.

§ 3

- Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości …………………..PLN brutto (słownie: ……………….. i 00/100 PLN). Kwota określona w zdaniu pierwszym odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, złożonej ofercie  z kosztorysem ofertowym ,  protokołu negocjacji ostatecznej ceny i   jest tzw. wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ona ponadto następujące koszty: koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, robót  związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót bez wyłączenia obiektu z eksploatacji, zagospodarowanie miejsca robót itp. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków ani z żadnego innego tytułu. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie uwzględnia również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oceny dokumentacji projektowej stanowiących podstawę złożenia przez Wykonawcę oferty. Brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania prac, włącznie z wszelkimi miejscami na styku poszczególnych robót branżowych, zostało skalkulowane na bazie gruntownej i pełnej wiedzy o terenie budowy oraz pokrywa wszelkie ryzyka wynikające z sezonowych warunków pogodowych i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem innych podmiotów prowadzących działalność w sąsiedztwie terenu objętego pracami.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku z wynagrodzenia ryczałtowego wyłączone zostaną kwoty odpowiadającej kosztom zmniejszonego zakresu rzeczowego i wynagrodzenie z tego tytułu ustalone zostanie na podstawie uzgodnionego przez Strony kosztorysu sporządzonego na podstawie składników  cenotwórczych przyjętych przez Wykonawcę  w kosztorysie ofertowym.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność zastosowania zamiennych robót, materiałów i urządzeń - może to nastąpić po uprzednim wyłączeniu z wynagrodzenia ryczałtowego kwoty odpowiadającej kosztom robót, materiałów i urządzeń, które będą zamieniane lub zaniechane.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych Zamawiający i Wykonawca każdorazowo sporządzą protokół konieczności.

- Wartość robót objętych umową, wycenionych przez Wykonawcę, a nie wykonanych (przy robotach zamiennych bądź z tytułu rezygnacji Zamawiającego) zostanie potrącona z ceny umownej Wykonawcy na podstawie kosztorysu robót niewykonanych sporządzonego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym.

- Roboty zamienne oraz niewykonane zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę wg czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty. Wysokość cen materiałów i sprzętu, które nie występują w ofercie,  zostanie ustalona na podstawie publikacji o cenach „SEKOCENBUD” aktualnych w dacie sporządzania kosztorysu, wg średnich wartości cen dla miasta Białystok. Roboty oraz materiały muszą spełniać odpowiednie wymagania określone w niniejszej mowie.

- Zamawiający może żądać, bez zmiany wynagrodzenia umownego, wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do określonych w umowie, o ile nie spowoduje to podwyższenia o więcej niż 3 % wynagrodzenia brutto, kreślonego w ust. 1, zaś Wykonawca takie roboty zobowiązany jest wykonać.

§ 4

1.  Zakres obowiązków Wykonawcy:

a. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego pomieszczeń  objętych realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za  przekazany teren.

b. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją i ustaleniami roboczymi z Zamawiającym,

c.  Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy aktualne dokumenty osób,    które będą uczestniczyć w kierowaniu robotami (uprawnienia, przynależności do właściwej izby i oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót).

d. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierownika robót, który będzie nadzorował realizację robót budowlanych oraz będzie uczestniczył w naradach  koordynacyjnych.

e.  Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi  ścisły związek z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, stanowiącego załącznik do umowy oraz ustanowienia koordynatora ds. bhp i p.poż.

f.  Przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie z materiałów w pierwszym gatunku dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz w innych dziedzinach działalności gospodarczej, zgodnych z dokumentacją projektową przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie ma prawa wbudowywać materiały bez atestu,

g. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające

dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności:

-certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z aprobatami  technicznym,

albo

-certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

albo

-deklaracje zgodności.

h. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać do odbiorów każde roboty zanikające lub ulegające zakryciu i na tę okoliczność zostanie spisany protokół odbioru lub zostanie dokonany wpis  do Dziennika Budowy.

i. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przyjętej ceny ryczałtowej wykonać roboty niezbędne, których nie przewidziano w dokumentacji przedmiotu zamówienia, a których wykonanie stanie  się konieczne dla dalszego kontynuowania zaplanowanych robót. Robót tych nie wolno rozpoczynać bez zgody Zamawiającego i autora projektu sprawującego nadzór autorski.

j.  Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie każde zagrożenie budowlane.

k.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się:

    - zapewnić porządek i czystość na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i jego najbliższym otoczeniu oraz przestrzegać przepisów o ochronie środowiska,

    - zapewnić stały nadzór nad pracownikami w czasie wykonywania prac instalacyjno-budowlanych,

    - wykonać niezbędne badania instalacji i jeśli to konieczne – uruchomić i przetestować zainstalowane urządzenia; z badań i uruchomień każdorazowo zostanie spisany protokół,

    - ogrodzić i oznakować zaplecze budowy i miejsce składowania materiałów i sprzętu,

    - zapewnić dostęp dla służb nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego stosownie do potrzeb

    - naprawić wszelkie zniszczenia spowodowane z winy Wykonawcy przed zgłoszeniem zakończenia robót,

    - potwierdzić pisemnie znajomość przepisów bezpieczeństwa pożarowego obowiązującego na terenie Zamawiającego i stosować je w czasie wykonywania robót budowlanych,

    - Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia czasu pracy stosownie do prowadzonych zajęć dydaktycznych; istnieje możliwość czasu pracy brygad remontowych bez ograniczeń w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz weekendy i święta,

    - technologia wykonywania prac budowlanych musi zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników wykonawcy oraz nie stwarzać zagrożenie dla innych osób znajdujących się w obrębie realizowanych robót instalacyjnych, zapewnić kładki nad wykopami w miejscach kolizji z drogami komunikacyjnymi,

    - materiały pochodzące z demontażu wymagające utylizacji należy zutylizować   zgodnie z obowiązującymi przepisami, na koszt Wykonawcy, udokumentować zasady utylizacji odpadów budowlanych (koncesja, umowa),

    - odpady budowlane  należy sukcesywnie usuwać z terenu budowy bez ich składowania,

    - gruz i odpady należy systematycznie wywozić na wysypisko śmieci,

    - uwzględnić, że prace będą prowadzone w obiekcie czynnym i wykonywać je w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać i utrudniać funkcjonowanie jednostek i podmiotów mieszczących się w obiekcie,

    - zapewnić wykonywanie przedmiotu zamówienia we właściwych warunkach higienicznych i socjalnych, przez personel należycie przygotowany do realizacji robót,

    - umożliwić wstęp na teren realizacji przedmiotu zamówienia pracownikom organu nadzoru budowlanego, uprawnionym pracownikom Zamawiającego,

    - uporządkować teren realizacji przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót w terminie zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego,

    - przekazać projekt powykonawczy z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót budowlanych oraz całą dokumentację z wykonania przedmiotu zamówienia, protokoły z badań instalacji i rozruchu urządzeń oraz inne dokumenty mające ścisły związek z realizacją przedmiotu zamówienia tj.: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, mapę geodezyjną powykonawczą,

    - wykonać w okresie trwania gwarancji niezbędne przeglądy techniczne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany   postępować zgodnie z wymaganiami art. 647¹ k.c.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Przekazanie terenu w celu wykonania prac oraz miejsca na składowanie materiałów i odpadów  nastąpi w dniu  12.07.2021 r.

  - Zapewnić nadzór inwestorski realizowanych prac instalacyjno- budowlanych.

- W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  należy określić wynagrodzenie w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja czy i w jakim zakresie wynagrodzenie zostało uiszczone na rzecz podwykonawcy.

- Umowa z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane nie może nakładać na Zamawiającego ani jego personel, w tym inspektora nadzoru dodatkowych obowiązków niewynikających z prawa budowlanego czy umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą.

- Zamawiający nie wyraża zgody na ustanawianie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą w formie pieniężnej, w szczególności w postaci: kucji, zatrzymania wynagrodzenia, potrącenia kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Niespełnienia wymagań określonych w ust. 5 - 8 dotyczących umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

§ 5

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiającego reprezentować będzie:

Piotr Sobiecki – inspektor nadzoru , specjalista ds. budowlanych

Bogusław Jastrzębski  –  inspektor nadzoru , samodzielny referent ds. sanitarnych.

- Wykonawca ustanawia kierowników robót w osobach:

………………………………………..– kierownik robót .

Wykonawca  może dokonywać zmiany kierowników robót budowlanych przedstawionych w ofercie, jedynie za  uprzednią  zgodą  Zamawiającego, akceptującego nowych kierowników.

- Zamawiający  może zażądać  od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy bądź wykonuje je nienależycie. Zmiana taka następuje w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu.

- W przypadku zmiany kierownika robót, nowy kierownik musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności i spełniać wymagania określone w SIWZ.

§ 6

  - Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikłe ze szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałych, w związku lub przy okazji realizacji przedmiotu umowy, zniszczeń oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zniszczeniem własności prywatnej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

§ 7

- Numer NIP  Zamawiającego: 542-021-17-17

Numer NIP  Wykonawcy: ………………………..

§ 8

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy robót budowlanych,

  - odbiór pogwarancyjny.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca każdorazowo zgłosi i powiadomi telefonicznie inspektora nadzoru, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym jednak niż 4 dni robocze.

- Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru końcowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru, w ciągu 7 dni powoła komisję odbioru, która w ciągu 7 dni winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Do zgłoszenia odbioru końcowego Wykonawca załączy Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości i certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,  Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wada jest nieistotna i usuwalna Zamawiający dokona odbioru z zastrzeżeniem stwierdzonych wad i wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na ich usunięcie, po upływie którego będą naliczane kary umowne.  Wykaz wad stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego. Potwierdzeniem usunięcia wad jest protokół z usunięcia wad,

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, o wartości pozycji kosztorysowej (kosztorysu  ofertowego) dotyczącej  wadliwych robót,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12 niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy albo powierzyć wykonanie  przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 14 dni od upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości za przedmiot umowy.

- Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokół pogwarancyjny.

- O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie na 7 dni przed datą odbioru.

§ 9

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty budowlane objęte umową nastąpi w całości po przeprowadzeniu bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych.

- Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne na rachunek bankowy Wykonawcy:  ………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca  niniejszym oświadcza, iż:

- na dzień zawarcia przedmiotowej umowy jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług jako „podatnik VAT czynny”

- wskazany w umowie rachunek bankowy jest zgłoszony w organie podatkowym oraz uwidoczniony w "Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT", a prowadzonym przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej - zwanej dalej "białą księgą",  co Wykonawca potwierdza w formie wydruku z wykazu podatników VAT.

- W  przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego, Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego  o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.

- Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w "białej księdze", termin płatności określony w umowie ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w "białej księdze" i zawiadomienia o powyższym Zamawiający, bez możliwości naliczania odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia.

- Termin gwarancji kończy się z upływem: ………………..miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a w przypadku, gdy występują wady, o których mowa w § 8 ust. 8 pkt 1) od dnia podpisania protokołu z usunięcia wad. Jeżeli producent/dostawca/sprzedawca udziela dłuższej gwarancji na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu umowy, obowiązuje gwarancja producenta/ dostawcy/sprzedawcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały i urządzenia, wystawione przez producentów/dostawców/ sprzedawców, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego robót.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Terminy usunięcia ujawnionych wad w okresie gwarancji, będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w okresie gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy,  co nie wymaga odrębnej zgody Wykonawcy.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w ramach rękojmi lub udzielonej gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku braku zapłaty  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości wynagrodzenia odpowiadającego kwocie nieopłaconego przez Wykonawcę wynagrodzenia, a w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu zapłaty,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy lub jego zmianę.

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, zgodnie z § 5 ust 8, na Wykonawcę zostanie nałożona kara w wysokości 2 000,00 PLN (brutto), słownie: dwa tysiące 00/100 PLN,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający  w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej  § 14 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy. Potrącenie kwoty kar zostanie dokonane z wynagrodzenia przysługującego określonego w fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§12

- Zamawiający niezależnie od okoliczności wskazanych w kodeksie cywilnym może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 15 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 3 , lub wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za prawidłowo wykonaną część umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, a wszelkie koszty z tego wynikłe poniesie Wykonawca w przypadku:

  - wykonywania robót z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,

  - rażącego naruszenia przepisów BHP przez Wykonawcę w czasie realizacji umowy.

5. W przypadku wykonywania robót przez Wykonawcę niezgodnie z dokumentacją techniczną, w sposób odbiegający od sztuki budowlanej lub obowiązujących Polskich Norm Budowlanych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Z tego tytułu Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za nieprawidłowo wykonane roboty.

6. Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 4 i 5, wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie nieprawidłowości. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Wykonawca.

§ 13

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności .

      - Zmiana Umowy możliwa jest w sytuacji, gdy:

- jest korzystna dla Zamawiającego,

- konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy,

- zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron,

- ustalone umową terminy mogą ulec wydłużeniu o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- z powodu zmian w dokumentacji projektowej,

- wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których zrealizowanie jest niezbędne, wskutek niemożliwych do przewidzenia okoliczności, w tym z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, a których  przeprowadzenie  wiąże się z potrzebą zmiany terminu,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub dających się przypisać Zamawiającemu,

- siły wyższej,

- na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

- istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania poszczególnych etapów bądź terminu wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- przedłużania się procedury udzielania przedmiotowego zamówienia, wynikającego z dowolnych przyczyn.

  - Dopuszcza się możliwość zmiany osób, o których mowa w § 5 umowy. Zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej i nie stanowi zmiany umowy, pod warunkiem spełnienia kryteriów.

  - O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego  pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy z zastrzeżeniem ust. 6.

  - Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót objętych niniejszą umową, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

  - Zamawiający nie ma obowiązku dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 4 nie złoży  Zamawiającemu pisemnego, uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania prac objętych umową.

§ 14

Wykonawca nie ma prawa do przelania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 15

Informacja o przetwarzaniu przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku danych osobowych osób reprezentujących, pełnomocników, pracowników, współpracowników, pozostałego personelu Wykonawcy w związku z wykonywaniem umowy

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że staje się administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę, pełnomocników, pracowników, współpracowników, pozostałego personelu Wykonawcy podanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy.

W ramach realizacji Umowy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przetwarza dane osobowe:

1)  osób reprezentujących Wykonawcy w zakresie imię, nazwisko, pełniona funkcja,

2) pracowników, współpracowników, personelu Wykonawcy w zakresie podstawowych służbowych danych kontaktowych, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadnionego interesu jakim jest realizacja umowy i kontakt w celu wykonywania umowy.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej wykonaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane 
z bieżącą działalnością Uczelni, dostarczające i wspierające systemy informatyczne – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO. Z przysługujących praw można skorzystać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie będzie wykonywane profilowanie.

Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podpisania Umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego  wraz z aktami wykonawczymi do tychże ustaw.

§ 17

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 
w Białymstoku.

§ 18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik  do umowy nr TKE/      /2021   z dn.  …

POROZUMIENIE

o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

dotyczące zapewnienia tym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Zamawiającym – Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, 15-089 Białystok, 
ul. Kilińskiego 1, reprezentowanym przez:

mgr Konrada Raczkowskiego – Kanclerza UMB,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowana przez:

……………………………………………..

Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.

§ 1.

Pracodawcy zgodnie stwierdzają, że ich pracownicy wykonują jednocześnie prace w tym samym miejscu, tj. na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (w budynkach i na zewnątrz), zgodnie z umową nr   TKE/       /2021/  z dnia …………………., wykonanie instalacji odwodnienia (drenażu) ściany fundamentowej przy budynku Euroregionalnego Centrum Farmacji w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2D , w trakcie jej obowiązywania.

§ 2.

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach i na terenie Uczelni.

§ 3.

Pracodawcy ustalają:

- Koordynatora ds. BHP w osobie:  …………………………………………

- Koordynatora ds. ppoż w osobie:  ………………………………………..

zwanego dalej Koordynatorem, który sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w § 1 miejscu pracy.

§ 4.

Koordynator do spraw BHP ma prawo:

- przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,

- informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhp na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,

- niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzeń na stanowiskach pracy pracowników -  w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

- niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem     lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub     innych osób.

§ 5

- Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP i PPOŻ nie zwalnia Wykonawcy 
z  obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

§ 6.

- W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.

- Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Zamawiającego odbywać się będzie z udziałem Koordynatora ds. BHP.

§ 7.

Obowiązkiem Zamawiającego jest przekazanie Wykonawcy informacji o zagrożeniach występujących na terenie Zamawiającego oraz poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników – Inspektor ds. PPOŻ UMB.

§ 8.

Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace na terenie Zamawiającego powinni:

- posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

- odbyć szkolenia instruktażowe i stanowiskowe w zakresie BHP i PPOŻ,

- znać właściwości substancji niebezpiecznych (jeżeli takimi się posługują) wykonując prace i umieć stosować je w sposób bezpieczny,

- znać instrukcje obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,

- umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie,

- przestrzegać norm transportu wewnętrznego,

- znać zagrożenia występujące na terenie Zamawiającego,

- posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac.

§ 9.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- przekazanie Koordynatorowi ds. BHP i PPOŻ, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia porozumienia adresu swojej siedziby, telefonu, rodzaju i miejsca wykonywanych prac na terenie Zamawiającego, wykazu pracowników, którzy będą wykonywać prace oraz dane osoby nadzorującej ich prace,

- umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji (instrukcji) użytkowanych aparatów i urządzeń, oraz dokumentacji szkoleń pracowników  w zakresie bhp,

- informowanie Koordynatora ds. BHP  i PPOŻ o stosowanych substancjach  niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie zamawiającego.

§ 10.

Wszystkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. BHP.

§ 12.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia … r.

………………………………………                           			    ………………………………………

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY